BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Quản lý bán giày |
| Kỳ báo cáo | Tuần 03 (23/03/2026 - 29/03/2026) |
| Báo cáo được lập bởi | Nguyễn Minh Hiệp |
| Ngày nộp | 29/03/2026 |

Tuần 3: (23/03/2026 - 29/03/2026)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Trạng thái | Đang làm |
| Mục tiêu | Tạo project ASP.Net Core MVC và tích hợp template frontend, template admin cho project. Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng xuất cho trang quản trị. Tạo trang quản lý chuyên mục với các chức năng cơ bản như: Thêm, Xóa, Sửa |
| Ngày hoạt động | Kế hoạch: 23/03/2026 - 25/03/2026; Thực tế: 23/03/2026 - 29/03/2026 |
| Tiến độ | Hiện tại đã hoàn thành hơn 80% |
| Kết quả đầu ra | Đã hoàn thành việc tích hợp template frontend, template admin cho đề tài quản lý bán giày vào project, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nhỏ ở tính năng Thêm và Sửa chuyên mục |